Plan de réponse à incident cyber de la commune de [NOM].

| Auteur | Laurent Burri |  |
| --- | --- | --- |
| Classification | Publique |  |
| SMSI | Procédure |  |
| Etat | Publié |  |

Suivi des modifications

| Date | Version | Modification | Auteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.03.2026 | 0.9 | Version de base | Laurent Burri |
| 01.07.2026 | 1.0 | Validation par le GT | Laurent Burri |

Table des matières

Informations pertinentes	3

Plan d'urgence et de crise informatique - lieux de dépôt	3

Organisation d'urgence	3

Cellule de crise	3

Impacts acceptables et contacts	3

Plan des infrastructures réseau de télécommunication	3

Inventaire des données	4

Equipement informatique indispensable ou de secours	4

Priorisation lors du redémarrage et de la restauration	4

Dépendances informatiques de la commune	4

Salle de la cellule de crise / centre de suivi de la situation	5

Procédure en cas d'urgence et de crise informatique	6

Tâche - Annonce	7

Tâche - Vérification des urgences / triage	7

Tâche - Mesures informatiques d'urgence	8

Tâche - Organisation d'urgence	8

Tâche - Communication d'urgence et obligations d'informer	10

Tâche - Communication officielle et obligations d'informer	10

Tâche - Communication interne	11

Tâche - Communication externe	11

Tâche - Évaluation de la situation et marche à suivre	12

# Informations pertinentes

## Plan d'urgence et de crise informatique - lieux de dépôt

| Désignation | Type | Lieu de dépôt | Responsable | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan d'urgence et de crise informatique |  |  |  | - |

Tableau 1 : Lieux de dépôt et responsables du plan d'urgence et de crise informatique.

## Organisation d'urgence

.

| Prénom, nom | Rôle dans l'organisation d'urgence | Responsabilité / tâches | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRÉNOM, NOM] | [RÔLE] | [TÂCHES] | [DONNÉES DE CONTACT] |

Tableau 2 : Rôles pour l'organisation d'urgence.

## Cellule de crise

| Prénom, nom | Rôle dans la cellule de crise | Responsabilité / tâches | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRÉNOM, NOM] | [RÔLE] | [TÂCHES] [TÂCHES] | [DONNÉES DE CONTACT] |

Tableau 3 : organisation de la cellule de crise.

## Impacts acceptables et contacts

| Tâches soutenues par l'informatique | Temps d'arrêt maximal tolérable | Impacts inacceptables | Contacts |
| --- | --- | --- | --- |
| [TÂCHE] | [TEMPS] | [IMPACTS] |  |

Tableau 4 : Impacts acceptables et contacts.

## Plan des infrastructures réseau de télécommunication

Emplacement du document ou mention de l’annexe

## Inventaire des données

Le tableau suivant énumère les données importantes de la commune, regroupées de manière judicieuse et reliées aux tâches correspondantes. Il doit en outre indiquer, pour la restauration, où ces données sont enregistrées et sauvegardées.

| Données | Utilisées pour les tâches suivantes | Emplacement des données | Fréquence de sauvegarde | Emplacement de la sauvegarde |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 5 : Inventaire des données de la commune.

## Equipement informatique indispensable ou de secours

| Périphériques | Nombre | Lieu de dépôt | xxxx | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 6 : Equipement informatique de secours.

## Priorisation lors du redémarrage et de la restauration

Le tableau suivant contient les mêmes tâches que celles décrites au chiffre Erreur ! Source du renvoi introuvable. et est complété par des informations sur les systèmes informatiques pertinents et les mesures d’urgence.

| Priorité | Tâches soutenues par l’informatique | Impacts inacceptables | Systèmes informatiques de soutien en fonctionnement normal | Mesures d'urgence et fonctionnement en cas d'urgence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PRIO] | [TÂCHES] | [TEMPS/IMPACT] | [SYSTÈMES TI] | [MESURES] |

Tableau 7 : Priorités lors du redémarrage et de la restauration, ainsi que les systèmes informatiques associés et les mesures pour l'exploitation d'urgence.

## Dépendances informatiques de la commune

Le tableau suivant montre les dépendances informatiques entre la commune et les partenaires externes (p. ex. organisations partenaires, organisations intercommunales, prestataires de services informatiques). Cela est particulièrement important pour les prestations informatiques externalisées ou gérées en externe, afin que les partenaires pertinents puissent être contactés rapidement en cas d'urgence.

| Criticité | Partenaire | Tâches | Prestations | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ENTREPRISE] | [TÂCHES] | [PRESTATIONS] | [DONNÉES DE CONTACT] |

Tableau 8 : Liste des dépendances informatiques critiques de la commune et des partenaires externes.

## Salle de la cellule de crise / centre de suivi de la situation

| Lieu | - Adresse : Commune de [NOM], Rue de l’Exemple 1 - Salle - Type d’accès : - Parking |
| --- | --- |
| Infrastructure disponible |  |
| Équipement de travail disponible |  |

# Procédure en cas d'urgence et de crise informatique

Une urgence suit le processus suivant.

Figure 1 : Représentation de la procédure en cas d'urgence et de crise informatique.

- Un incident/une urgence est annoncé/e.

- Celui-ci/celle-ci fait l'objet d’une vérification par le référent à la cybersécurité

- Le référent à la cybersécurité a l'autorité et peut, si nécessaire, prendre des mesures d’urgence définies.

- Déclaration de l'urgence : lorsqu'une urgence est déclarée par le référent à la cybersécurité, l'organisation d'urgence est convoquée. Celle-ci décide s'il s'agit d'une crise et si une cellule de crise est nécessaire. Dans ce cas, la cellule de crise est également convoquée et la salle de crise est préparée pour la situation de crise. Si l'incident affecte des tâches pour lesquelles il existe des plans d'urgence indépendants de l'informatique (p. ex. pour l'approvisionnement en eau potable), les personnes responsables de ces tâches doivent être contactées immédiatement.

- Les membres de l'organisation d'urgence ou de la cellule de crise :

  - Tiennent une documentation sur le déroulement et les événements, indiquant notamment quelles sont les décisions prises,

  - Émettent des annonces sur la base de l'obligation y relative et communiquent à l'aide du modèle de communication d'urgence,

  - Évaluent la situation avec le prestataire de services informatiques et décident de la marche à suivre ; ce faisant, ils s'assurent que :

    - Le danger informatique a d'abord été endigué et entièrement éliminé,

    - Avant de lancer le redémarrage et la restauration en fonction des priorités définies

- Clôture : l'urgence et/ou la crise est officiellement déclarée terminée, tous les travaux sont à nouveau effectués dans les structures normales.

- Une fois l'urgence et/ou la crise terminée, un débriefing est effectué.

## Tâche - Annonce

Les membres du personnel ou du helpdesk informatique de la commune informent le référent à la cybersécurité des éventuelles urgences par[téléphone, courriel ou applications de messagerie]. Les coordonnées et les informations sur ce que doit contenir une annonce figurent sur la feuille d'urgence informatique.

Les partenaires ou personnes externes (prestataires de services informatiques, autorités ou même tiers indépendants) peuvent signaler les vulnérabilités et les incidents potentiels par [téléphone, courriel ou applications de messagerie]

Les informations suivantes doivent être incluses par le référent à la cybersécurité (elles doivent également être mentionnées sur la feuille d'urgence informatique) :

- qui émet l’annonce,

- ce qui a été observé (systèmes informatiques concernés),

- quand l'événement s'est produit,

- si possible, où se trouve le système informatique concerné.

## Tâche - Vérification des urgences / triage

Le responsable informatique doit faire une première évaluation.

- Qui et quelles données et systèmes informatiques sont concernés ?

- S'agit-il plutôt d'un accident informatique ou d'une attaque informatique ?

Une urgence informatique est reconnue lorsque :

- au moins une des tâches de la commune ne peut plus être assurée en raison d'un incident informatique ou des conséquences inacceptables sont apparues (voir chiffre 1),

- il est déjà possible d'estimer si la restauration prendra plus de temps que la durée maximale autorisée, si le temps nécessaire à la restauration ne peut pas être évalué ou si des conséquences inacceptables sont déjà prévisibles.

Une urgence informatique devient une crise lorsque :

- les tâches vitales ne peuvent plus être effectuées et les conséquences dépassent largement le cadre de l'informatique.

## Tâche - Mesures informatiques d'urgence

Les mesures informatiques d’urgence suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le référent à la cybersécurité, en fonction de la situation initiale et des données et systèmes informatiques concernés :

- en cas d'attaque (p. ex. avec un logiciel malveillant), déconnecter immédiatement les systèmes infectés du réseau,

- interrompre les connexions internet (web, courriel ainsi qu'accès à distance et VPN de site à site) afin d'éviter toute propagation,

- vérifier les sauvegardes et les protéger immédiatement ; les sauvegardes doivent être physiquement déconnectées du réseau infecté (mises hors ligne) dès que possible,

- [autres mesures informatiques d'urgence définies, dépendant du contexte et des systèmes].

## Tâche - Organisation d'urgence

L'organisation d'urgence est autorisée, dès le moment où une urgence est déclarée, à entreprendre en priorité et sans délai toutes les actions visant à endiguer et à éliminer les dangers ainsi qu'à redémarrer et à restaurer le fonctionnement normal. Elle est en outre autorisée à lancer le fonctionnement d'urgence. Les rôles suivants sont importants à cet égard.

| Prénom, nom | Rôle dans l'organisation d'urgence | Responsabilité / tâches | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| [PRÉNOM, NOM] | [RÔLE] | [TÂCHES] | [DONNÉES DE CONTACT] |

Tableau 9 : Rôles pour l'organisation d'urgence.

Si l'urgence se transforme en crise, une coordination centralisée peut être mise en place dans le local de la cellule de crise. Les locaux sont préparés par [service / rôle] après la convocation de la cellule de crise. Les activités suivantes doivent alors être effectuées et l'équipement mentionné doit être mis à disposition :

- préparer les surfaces de visualisation (suivi des mesures ou chronologie de l'événement),

- préparer le plan d'urgence et de crise informatique, démarrer les ordinateurs portables d'urgence et les connecter au réseau (alternatif) (si disponible),

- prévoir une conférence téléphonique ou des canaux de communication alternatifs (si disponibles),

- préparer un endroit calme pour répondre aux questions des médias.

- S’assurer que l’environnement de travail et adéquat (Subsistance, locaux, etc…)

## Tâche - Communication d'urgence et obligations d'informer

Une bonne communication de crise aide la commune à se positionner comme une source d'information centrale et digne de confiance et à prévenir les spéculations, les indiscrétions ainsi que les fausses informations. Les cyber incidents nécessitent une communication de crise opportune, coordonnée et bien conçue afin de rassurer et de regagner la confiance des parties prenantes.

### Tâche - Communication officielle et obligations d'informer

Les services suivants doivent être informés, le cas échéant, peu après la détection de l'incident.

- La police (numéro d'urgence 117) ; l’éventualité de porter plainte peut être examinée.

- L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) conformément à la loi sur la sécurité de l'information (LSI) : si l'incident répond à au moins un de ces critères, il doit être signalé, de préférence via le Cyber Security Hub , dans les 24 heures :

    - le fonctionnement de l'infrastructure critique concernée est menacé,

    - une manipulation ou une fuite d'informations a eu lieu,

    - la compromission n'a pas été détectée pendant une période prolongée, notamment s'il existe des indices que l'attaque a été menée en vue de préparer d'autres cyberattaques ; ou

    - si l'incident est lié à du chantage, des menaces ou des contraintes.

- Le PPDT JU/NE si une fuite de données personnelles ne peut être exclue.

### Tâche - Communication interne

Une communication interne efficace est essentielle en situation de crise afin de pouvoir réagir rapidement et de manière coordonnée. Elle garantit que tous les membres du personnel sont informés des développements actuels, que les malentendus sont évités et que les responsabilités sont clairement communiquées. La commune peut ainsi agir d’un seul bloc et de manière ciblée afin de gérer au mieux la crise et d'éviter les répercussions négatives. Vous trouverez des outils à cet effet sur le site web de l’OFCS.

Des modèles de communication spécifiques à la commune, qui tiennent compte des critères suivants, doivent être préparés et annexés à ce plan d'urgence et de crise informatique.

| Informations claires sur le déroulement de la crise | - Que s'est-il passé ? (faits bruts, sans entrer dans les détails, en mettant l'accent sur les conséquences pour le travail des membres du personnel) - Des mises à jour régulières sur l'état actuel de la situation afin de réduire les incertitudes. |
| --- | --- |
| Responsabilités et personnes de contact | - Coordonnées des personnes responsables des différentes tâches et de celles auxquelles les membres du personnel peuvent s'adresser en cas de questions. |
| Règles de comportement et mesures | - Instructions concrètes sur la manière dont les membres du personnel doivent se comporter et sur les prochaines étapes à franchir. Il s'agit notamment de : - ne pas publier d’informations sur l'incident sur les médias sociaux, - ne pas donner d'informations en cas de demandes de la part des journalistes, mais renvoyer à l'attaché/e de presse de l'entreprise. |
| Offres de soutien | - Informations sur les offres d'aide et de soutien disponibles pour les membres du personnel pendant la crise. |

### Tâche - Communication externe

La communication externe de crise joue un rôle central pour maintenir la confiance de la clientèle, des partenaires et du public pendant une crise. En fournissant des informations de manière transparente et en temps utile, la commune peut éviter les malentendus, endiguer les rumeurs et protéger sa réputation. Une communication externe bien coordonnée contribue dans une large mesure à limiter les conséquences de la crise.

Si plusieurs communes sont concernées (p. ex. en cas de tâches intercommunales), la communication externe de crise doit être coordonnée avec d'autres personnes concernées et, selon la situation, avec les cellules de crise cantonales.

Les principes suivants doivent être pris en compte dans la communication externe de crise :

- Coordonnez toujours les informations avec la police,

- N’informez que sur les faits,

- Le public ne connaissant pas les circonstances exactes de la crise ni les accords internes, il importe que vous communiquiez rapidement et régulièrement et que vous vous positionniez comme une source d'information centrale et digne de confiance,

- Veillez, lors de la transmission d'informations, à utiliser un langage compréhensible pour tout le monde. Si la cyberattaque a eu lieu dans une commune bilingue, la communication devrait se faire dans les deux langues officielles,

- Les inquiétudes concernant la sécurité des données, des biens et des services devant être prises au sérieux, il importe que vous communiquiez de manière transparente. Ce faisant, définissez également clairement les sujets sur lesquels aucune information ne doit être donnée.

La communication de crise en cas de cyberattaque se divise en trois phases. Vous trouverez des outils à cet effet sur le site web de l’OFCS.

- Phase 1 : information sur la cyberattaque

- Phase 2 : information sur la gestion de la cyberattaque

- Phase 3 : information sur la fin de la gestion de la cyberattaque.

Les messages clés doivent rester les mêmes pendant les trois phases.

- La commune a la situation sous contrôle (si cela est vrai) et a pris les mesures adéquates.

- La sécurité et l'intégrité des données de la population, des membres du personnel et des partenaires sont une priorité absolue.

- La commune enquête sur l'incident et collabore avec [la police cantonale et les prestataires de services informatiques compétents] afin de déterminer l'origine et l'ampleur de l'incident.

- La commune communique de manière transparente et en temps réel en cas de nouvelles informations.

## Tâche - Évaluation de la situation et marche à suivre

La cellule de crise évalue [à intervalles réguliers] la situation et décide si les informations correspondantes doivent être communiquées en interne et/ou en externe et définit les mesures à prendre pour gérer l'urgence et/ou la crise. Pour ce faire, les représentants de l'organisation d'urgence sont en contact avec des partenaires et d'autres organismes tels que des équipes externes de réponse aux incidents, l’OFCS ou des experts externes en informatique. Toutes les décisions sont consignées.

La procédure d'action a pour but de reprendre les tâches conformément aux priorités de rétablissement. Cela se fait en quatre phases.

- S'assurer que les opérations de redémarrage sont lancées.

- En tenant compte des données et des systèmes impliqués, évaluer les dangers et faire appel à des experts (à l'aide des contacts des prestataires de services informatiques), dont font partie :

  - la police cantonale,

  - l’OFCS,

- Avec l'aide des spécialistes externes, les causes de l'incident sont analysées et des mesures sont prises pour endiguer la propagation.

- Afin d'éviter un nouvel incident après la restauration, le danger est éliminé par d'autres mesures.

- Une fois que les spécialistes ont confirmé l'élimination du danger, le redémarrage et la restauration des systèmes et services concernés commencent.

Pendant toutes les phases, le fonctionnement d'urgence fait l’objet d’un suivi et est garanti. Au moins après chaque phase, il faut faire le point sur la situation et émettre une communication externe. En outre, les entreprises ou les autorités directement concernées par l'incident doivent être informées régulièrement de la situation.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/232/fr#art_74_d

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/meldepflicht/informationen-csh.html

PPDT - JU/NE - Annonce d'une violation de la sécurité des données

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-behoerden/vorfall-was-nun/krisenkommunikation.html

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-behoerden/vorfall-was-nun/krisenkommunikation.html

Des plans de redémarrage et de restauration informatiques détaillés doivent être disponibles auprès du service informatique ou du prestataire de services informatiques et être testés régulièrement (p. ex. restauration des sauvegardes)